CAHIER DES CHARGES

Application Mobile Companion

pour Jeux de Société

Cas d’application : Skull King

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Date | 13 février 2026 |
| Statut | Brouillon initial |

Document confidentiel

TABLE DES MATIÈRES

# 1. Contexte et objectifs du projet

## 1.1 Contexte

Les jeux de société modernes (jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de rôle légers) nécessitent souvent un suivi fastidieux des scores, des manches, des règles spécifiques ou de paramètres de jeu complexes. Les joueurs perdent du temps à calculer manuellement les points, à chercher des règles dans le livret ou à gérer des éléments annexes qui cassent le rythme de la partie.

Une application mobile « companion » vise à enrichir l’expérience de jeu en numérisant ces aspects logistiques, sans jamais remplacer le jeu physique lui-même. Le cas d’application retenu pour cette première version est le jeu de cartes Skull King, un jeu de plis avec enchères où le calcul des scores est particulièrement complexe.

## 1.2 Objectifs

- Simplifier et automatiser le calcul des scores pour Skull King (et à terme d’autres jeux).

- Fournir un accès rapide et contextuel aux règles du jeu.

- Améliorer l’expérience sociale autour du jeu (historique, statistiques, classements).

- Proposer une architecture modulaire permettant l’ajout de nouveaux jeux sans refonte majeure.

- Offrir une expérience utilisateur fluide, intuitive et agréable, même pour des utilisateurs peu technophiles.

## 1.3 Public cible

- Joueurs de jeux de société occasionnels à réguliers (âge 12+).

- Groupes d’amis, familles, clubs de jeux.

- Utilisateurs de smartphones iOS et Android.

# 2. Périmètre fonctionnel

## 2.1 Module de gestion de partie

2.1.1 Création de partie

- Saisie du nombre de joueurs (2 à 8 pour Skull King) et de leurs noms ou pseudonymes.

- Sélection du jeu (Skull King par défaut, extensible à d’autres jeux).

- Choix des variantes de règles optionnelles (ex. : Legendary Expansion, Loot Cards, règles maison).

- Possibilité de créer des profils joueurs persistants avec avatars.

2.1.2 Déroulement des manches

Pour chaque manche de Skull King, l’application doit permettre :

- Phase d’enchères : saisie simultanée (mode « blind ») ou séquentielle des prédictions de plis pour chaque joueur.

- Phase de jeu : la manche se joue physiquement ; l’app attend le résultat.

- Phase de résultat : saisie du nombre de plis réellement remportés par chaque joueur, plus les bonus éventuels (capture de pirates, sirènes, Skull King, cartes spéciales).

- Calcul automatique des scores selon les règles officielles, avec affichage détaillé du décompte.

2.1.3 Tableau des scores en temps réel

- Affichage synthétique du classement courant avec évolution graphique (courbe de score par manche).

- Détail manche par manche : enchère, plis réalisés, bonus, score de la manche, score cumulé.

- Animation et feedback visuel lors des changements de position (ex. : dépassement).

- Mode paysage pour une vue tableau complète sur grand écran.

## 2.2 Module de règles et aide au jeu

- Accès aux règles complètes du jeu, structurées et consultables par section.

- Aide contextuelle : en phase d’enchères, rappel des règles de prédiction ; en phase de scoring, rappel des bonus.

- FAQ interactive et glossaire des termes du jeu.

- Tutoriel interactif pour les nouveaux joueurs.

## 2.3 Module statistiques et historique

- Historique complet des parties jouées (date, joueurs, scores finaux, durée).

- Statistiques individuelles par joueur : nombre de parties, taux de victoire, meilleur score, précision moyenne des enchères, nombre de bonus capturés.

- Classement global (ELO simplifié ou système de points) entre les joueurs d’un même groupe.

- Graphiques et visualisations de tendance (progression au fil du temps).

## 2.4 Module social et multijoueur

- Partage des résultats de partie (image récapitulatif ou lien) sur les réseaux sociaux et messageries.

- Mode multijoueur local : synchronisation des écrans pour saisie des enchères en mode blind (chaque joueur entre sa prédiction sur son téléphone, révélation simultanée sur l’écran hôte).

- Création de groupes de joueurs récurrents.

# 3. Architecture technique

## 3.1 Approche générale

L’application sera développée en approche cross-platform pour maximiser la couverture utilisateur tout en rationalisant les coûts de développement. L’architecture suivra un modèle modulaire, chaque jeu étant encapsulé dans un plugin indépendant.

| Composant | Choix technologique recommandé |
| --- | --- |
| Framework mobile | React Native (Expo) ou Flutter |
| Langage | TypeScript (React Native) / Dart (Flutter) |
| Stockage local | SQLite (via expo-sqlite ou drift) pour l’historique et les profils |
| Backend (optionnel) | Supabase ou Firebase pour la synchro cloud et le multijoueur |
| Synchro locale | Bluetooth Low Energy ou Wi-Fi Direct pour le mode blind local |
| Tests | Jest + React Native Testing Library / Flutter Test |
| CI/CD | GitHub Actions + EAS Build (Expo) ou Codemagic (Flutter) |

## 3.2 Architecture modulaire (système de plugins)

Chaque jeu est défini par un module plugin implémentant une interface commune :

- Moteur de scoring : logique de calcul des points spécifique au jeu.

- Modèle de données : structure d’une manche, d’une enchère, de bonus, etc.

- Configuration : nombre de joueurs, nombre de manches, variantes disponibles.

- UI spécifique : écrans de saisie adaptés au jeu (ex. : sélecteur de bonus Skull King).

- Contenu règles : textes, illustrations, tutoriel pour le jeu concerné.

Cette architecture garantit qu’un nouveau jeu peut être ajouté sans impacter le code commun (gestion des profils, historique, navigation générale).

## 3.3 Modèle de données (Skull King)

Schéma simplifié des entités principales pour le module Skull King :

| Entité | Attribut clé | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Player | id, name, avatar | — | Profil joueur persistant |
| Game | id, date, players[], variant | — | Partie complète |
| Round | roundNumber, bids[], results[] | — | Manche (1 à 10) |
| Bid | playerId, predictedTricks | int | Enchère d’un joueur |
| RoundResult | playerId, actualTricks, bonuses[] | int, Bonus[] | Résultat d’une manche |
| Bonus | type, value | enum, int | Pirate, Sirène, SK capturé, etc. |

# 4. Exigences non fonctionnelles

## 4.1 Performance

- Temps de lancement de l’application : < 2 secondes sur un appareil standard.

- Calcul des scores instantané (< 100 ms) après validation des résultats de manche.

- Fluidité des animations à 60 fps minimum.

- Taille de l’application : < 50 Mo installée.

## 4.2 Compatibilité

- iOS 15+ et Android 10+ (API 29+).

- Smartphones et tablettes (responsive design).

- Mode hors-ligne complet pour le suivi de score local (pas de dépendance réseau en partie).

- Support des modes clair et sombre.

## 4.3 Accessibilité

- Conformité WCAG 2.1 niveau AA (contrastes, taille des cibles tactiles ≥ 44px).

- Compatible VoiceOver (iOS) et TalkBack (Android).

- Tailles de police ajustables.

## 4.4 Sécurité et confidentialité

- Données stockées localement par défaut (pas de compte obligatoire).

- Si backend activé : authentification OAuth 2.0, chiffrement des données en transit (TLS 1.3) et au repos.

- Conformité RGPD : consentement explicite, droit à l’effacement, minimisation des données collectées.

- Aucune collecte de données personnelles à des fins publicitaires.

## 4.5 Maintenabilité et qualité

- Couverture de tests unitaires ≥ 80 % sur la logique de scoring.

- Tests d’intégration automatisés sur les flux principaux (création de partie, saisie des scores, fin de partie).

- Documentation technique complète (architecture, API des plugins, guide de contribution).

- Code source versionné sous Git avec revue de code systématique.

# 5. Expérience utilisateur et design

## 5.1 Principes directeurs

- Priorité à la rapidité de saisie : le jeu physique ne doit pas attendre l’application. Saisie en 2-3 taps maximum par joueur par manche.

- Clarté visuelle : les informations critiques (score actuel, classement) doivent être lisibles d’un coup d’œil, même à distance.

- Ambiance ludique : palette de couleurs et iconographie cohérentes avec l’univers pirate de Skull King, sans surcharger l’interface.

- Gestion d’erreur bienveillante : possibilité de corriger une saisie à tout moment (retour en arrière sur une manche).

## 5.2 Écrans principaux

| Écran | Description |
| --- | --- |
| Accueil | Nouvelle partie, reprendre une partie, historique, règles, paramètres. |
| Configuration | Choix du jeu, ajout des joueurs, sélection des variantes. |
| Enchères | Saisie des prédictions (mode blind ou séquentiel). Affichage numéro de manche et nombre de cartes. |
| Résultats de manche | Saisie des plis réalisés et des bonus. Validation avec contrôle de cohérence (somme des plis ≤ nombre de cartes). |
| Tableau des scores | Vue synthétique avec classement, graphique d’évolution, détail par manche. Vue portrait (compact) et paysage (complet). |
| Fin de partie | Podium animé, récapitulatif, statistiques clés de la partie, option de partage. |
| Profil joueur | Statistiques personnelles, historique des parties, avatar. |
| Règles | Navigation par section, recherche, illustrations. |

## 5.3 Charte graphique indicative

- Palette principale : bleu marine profond, or, rouge orangé (univers pirate).

- Typographie : police sans-serif lisible (ex. : Inter, Nunito) pour l’interface ; police décorative pour les titres thématiques.

- Iconographie : icônes personnalisées représentant les éléments du jeu (tête de mort, pirate, sirène, coffre).

- Micro-animations : transitions douces entre les écrans, feedback haptique sur validation.

# 6. Roadmap et livrables

## 6.1 Phases de développement

| Phase | Nom | Contenu | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVP | Scoring Skull King, saisie manuelle, historique local, règles de base. | 8 à 10 semaines |
| 2 | Enrichissement | Graphiques de score, profils joueurs, mode blind local (BLE), variantes de règles. | 6 à 8 semaines |
| 3 | Social & Cloud | Backend cloud, synchronisation, classements, partage social, notifications. | 6 à 8 semaines |
| 4 | Multi-jeux | Architecture plugin stabilisée, ajout d’un 2e jeu, marketplace de plugins. | 8 à 10 semaines |

## 6.2 Livrables par phase

Phase 1 — MVP

- Application iOS et Android fonctionnelle avec scoring Skull King complet.

- Tests unitaires du moteur de scoring (couverture ≥ 90 %).

- Documentation utilisateur intégrée (règles in-app).

- Build de démo distribuée via TestFlight / Internal Testing.

Phase 2 — Enrichissement

- Module statistiques et graphiques.

- Gestion des profils joueurs avec avatars.

- Mode blind multijoueur local.

- Tests d’intégration et tests utilisateurs (recueil de feedback).

# 7. Estimation budgétaire et ressources

Les estimations ci-dessous sont indicatives et dépendent fortement du choix de prestataire (freelance, agence, équipe interne) et de la localisation géographique.

| Poste | Profil | Charge (j/h) | Coût indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Développement mobile | Dév. senior | 50–70 jours | 25 – 45 k€ |
| Backend & infra cloud | Dév. fullstack | 20–30 jours | 10 – 20 k€ |
| UX/UI Design | Designer produit | 15–25 jours | 8 – 15 k€ |
| QA & tests | Testeur | 10–15 jours | 5 – 10 k€ |
| Gestion de projet | Chef de projet | 15–20 jours | 8 – 12 k€ |
| TOTAL ESTIMÉ (4 phases) | — | 110–160 jours | 56 – 102 k€ |

## 7.2 Coûts récurrents

- Hébergement cloud (Supabase/Firebase) : 0 – 100 €/mois selon le volume d’utilisateurs.

- Comptes développeur App Store (99 $/an) et Google Play (25 $ unique).

- Maintenance corrective et évolutive : 2 à 5 jours/mois selon la phase.

# 8. Risques et mesures d’atténuation

| Risque | Impact | Mesure d’atténuation |
| --- | --- | --- |
| Propriété intellectuelle (règles, visuels du jeu original) | Élevé | Vérifier les licences, contacter l’éditeur (Grandpa Beck’s Games), reformuler les règles, utiliser des visuels originaux. |
| Complexité du moteur de scoring | Moyen | Couverture de tests exhaustive avec cas limites, validation par des joueurs expérimentés. |
| Adoption utilisateur faible | Moyen | MVP rapide, tests utilisateurs dès la phase 1, itérations basées sur le feedback. |
| Fiabilité du mode BLE local | Moyen | Prévoir un mode de saisie alternatif (partage d’écran ou saisie séquentielle de secours). |
| Fragmentation Android | Faible | Utiliser un framework cross-platform éprouvé, tester sur une matrice d’appareils. |
| Scalabilité multi-jeux | Moyen | Définir l’interface plugin dès la phase 1, valider avec un 2e jeu en phase 2. |

# 9. Critères de succès

## 9.1 KPIs quantitatifs

- Note moyenne ≥ 4,5/5 sur les stores après 3 mois de disponibilité.

- Taux de rétention J30 ≥ 40 % (les joueurs reviennent au moins une fois par mois).

- Temps moyen de saisie des résultats d’une manche : < 15 secondes.

- Zéro erreur de calcul de score signalée en production.

## 9.2 KPIs qualitatifs

- Feedback utilisateur positif sur la facilité de prise en main (tests utilisateurs phase 1).

- Adoption par au moins 2 clubs ou communautés de jeux de société dans les 6 mois.

- Capacité démontrée à intégrer un 2e jeu en moins de 2 semaines de développement.

# 10. Annexes

## 10.1 Règles de scoring Skull King (référence)

Le moteur de scoring doit implémenter les règles suivantes :

- Enchère correcte (> 0) : +20 points par pli prédit, plus les bonus éventuels.

- Enchère correcte (à 0) : + (numéro de manche × 10) points.

- Enchère incorrecte : −10 points par différence entre prédiction et réalité (valeur absolue).

- Bonus de capture : +30 pour capturer un pirate, +40 pour capturer une sirène avec le Skull King, +50 pour capturer le Skull King.

- Variantes (Legendary Expansion) : bonus additionnels pour les cartes spéciales.

## 10.2 Glossaire

- Companion app : application mobile destinée à compléter l’expérience d’un jeu physique.

- BLE : Bluetooth Low Energy, protocole de communication sans fil à faible consommation.

- Mode blind : saisie simultanée et secrète des enchères, révélées en même temps.

- Plugin : module logiciel encapsulant la logique et l’interface d’un jeu spécifique.

- MVP : Minimum Viable Product, version minimale fonctionnelle du produit.

- Cross-platform : approche de développement ciblant plusieurs systèmes d’exploitation depuis une base de code unique.

Fin du document